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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
	ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี    
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 
		องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน ดังนี้    
			(1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2)  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			(3)  ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
			      เรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
(4)  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
			(5)  ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
(6)  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง   
		๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
		๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ
		๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ 
		๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
		๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น 
		๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง 

























ส่วนที่ 1 
บทนำ














1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลกุดบง
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลกุดบงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้				
			(1)  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			
			(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 		
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
		(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร


		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
			1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
			2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
			3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
			4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
			5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ดังนี้
		2.1	 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

		2.4	 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
		2.5	 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
		2.6	 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
		2.7	 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบลกุดบง
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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 (
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล        
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 



		1.	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงมาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอโพนพิสัย และจังหวัดหนองคาย ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2.	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลกุดบงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน


		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง


5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล     
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลกุดบง
· 

















ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล













1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น      
				แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย และแผนชุมชนตำบลกุดบง
					แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง มีรายละเอียด ดังนี้

					1)	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
			(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
			(3)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
			(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข

					2)	พันธกิจประกอบด้วย
(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
(2)  บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเรียนรู้ การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม 
(3)  ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาสาธารณภัย
(4)  พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการประชาชน การบริหารจัดการองค์กร การจัดเก็บรายได้ ส่งเสริม สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการท่องเที่ยวในพื้นที่
(5)  ดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู  หรือใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			(6)  ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น




				 	3)	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย
(1)  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประชาชน ชุมชนได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
(2)  ประชาชน เยาวชนเข้าถึงซึ่งระบบการศึกษาการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และการสวัสดิการชุมชน
(3)  ประชาชน เยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการดูแล ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
(4)  ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม
(5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะ ป่าชุมชน สิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(6)  การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอด

							4)	วิสัยทัศน์	
			“กุดบงน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงบูรณาการ  ภายในปี พ.ศ. 2565”

1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น          
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น
	
ยุทธศาสตร์
	
แผนงาน

	โครงการตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน

	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	0
	0
	0
	0

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	0
	0
	0
	0

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	0
	0
	0
	0

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	26
	15,182,000
	12
	625,500

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
	0
	0
	0
	0

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	0
	0
	0
	0

	
	(10) แผนงานงบกลาง
	0
	0
	0
	0

	
ยุทธศาสตร์
	
แผนงาน
	โครงการตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน

	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	0
	0
	0
	0

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	0
	0
	0
	0

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	10
	4,950,000
	8
	283,000

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	4
	460,000
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	3
	180,000
	1
	6,600

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	40,000
	1
	30,000

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
     นันทนาการ
	0
	0
	0
	0

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	2
	40,000
	0
	0

	
	(10) แผนงานงบกลาง
	5
	13,678,000
	4
	13,141,178

	(3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	5
	510,000
	2
	322,000

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	10
	606,500
	4
	110,270

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	0
	0
	0
	0

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	6
	437,000
	0
	0

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
     นันทนาการ
	1
	200,000
	0
	0

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	1
	90,000
	0
	0

	
	(10) แผนงานงบกลาง
	0
	0
	0
	0

	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	4
	560,000
	0
	0

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	0
	0
	0
	0

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	0
	0
	0
	0

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	10,000
	0
	0

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
     นันทนาการ
	2
	100,000
	1
	9,562

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	2
	90,400
	0
	0

	
	(10) แผนงานงบกลาง

	0
	0
	0
	0

	
ยุทธศาสตร์
	
แผนงาน

	โครงการตามแผนพัฒนา
	ดำเนินการจริง

	
	
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน

	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	0
	0
	0
	0

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	0
	0
	0
	0

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	0
	0
	0
	0

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	190,000
	1
	45,645

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
	0
	0
	0
	0

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	8
	6,680,000
	1
	205,000

	
	(10) แผนงานงบกลาง
	0
	0
	0
	0

	(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
	0
	0
	0
	0

	
	(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	0
	0
	0
	0

	
	(3) แผนงานการศึกษา
	0
	0
	0
	0

	
	(4) แผนงานสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0

	
	(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	0
	0
	0
	0

	
	(6) แผนงานเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	0
	0
	0
	0

	
	(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
	8
	410,000
	0
	0

	
	(9) แผนงานการเกษตร
	0
	0
	0
	0

	
	(10) แผนงานงบกลาง
	0
	0
	0
	0

	รวม
	101
	44,413,900
	35
	14,778,755












1.3  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ         
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)				

	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน
	1
- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านนาไม้เฮียว
	265,000
	- เนื่องจากใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

	
	แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง ผังหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และการควบคุมอาคาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	1
- โครงการสำรวจแนวเขต ที่/ทางสาธารณะ /คลองสาธารณะ
	100,000
	- เนื่องจากบุคคลากรช่างมีจำกัดยังไม่พร้อมดำเนินการ

	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	2
- โครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็กและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการอุดหนุน
เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การกีฬา สุขอนามัย กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียน
	95,000
	- เนื่องจากปีงบประมาณนี้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จึงชะลอการดำเนินการ
- เนื่องจากสถานศึกษาในพื้นที่ไม่ได้ดำเนินการของบประมาณสนับสนุน

	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน
	1
- โครงการจัดกิจกรรม
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	40,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	(3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	1
- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคคลากร อบต.กุดบง)
	100,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	
	แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1
- โครงการก่อสร้างจุดเติมน้ำสำหรับรถดับเพลิง
	100,000
	เนื่องจากพื้นที่ในการก่อสร้างเป็นของหน่วยงานอื่นยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้

	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	4
- โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานคณะกรรมการหมู่บ้าน ในกิจการตามอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น
- โครงการจัดเวที
ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในกิจการตามอำนาจหน้าที่
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
- โครงการจัดกิจกรรม
อบต. พบประชาชน
	400,000
	- เนื่องจากเอกสารของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ของบประมาณสนับสนุนไม่ถูกต้องครบถ้วน
- เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	
	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	1
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.  กุดบง (กุดบงเกมส์)
	150,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	1
-  โครงการจัดทำแผนที่ภาษี พื้นที่ตำบลกุดบง
	180,000
	เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการเบิกจ่ายหรือจ้างเหมา

	
	แนวทางการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	1
- อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
	50,000
	- คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่ได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
	จำนวนเงิน
	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	2
- โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่/ทางและที่สาธารณะตำบล
กุดบง
- โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	80,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	
	แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ   ให้เกิดความคุ้มค่า
	1
- โครงการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	40,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	1
- โครงการจัดกิจกรรม
การแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี ตำบลกุดบง
	50,000
	เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID - 19

	รวม
	17
	1,650,000
	



1.4  ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง
							
	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	จำนวนเงิน
	ผลที่ได้รับ
	ตัวชี้วัด (KPI)

	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน
	1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านนิคมดงบัง (สายทางเพื่อการเกษตร แยก ทล. 212 – ห้วยหิน)
	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายแยก 212 - ห้วยหิน  ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พิกัด 18.074493 , 103.092465
	40,000
	ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

	
	
	2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คู่ขนาน ทล.212 พื้นที่ หมู่ 11
	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง บนถนนทางหลวงแผ่นดิน 212 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 2,700 เมตร โดยลงดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,820  ลูกบาศก์เมตร พิกัด 18.077991 , 103.093499
	178,500
	ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร


	
	
	3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 14
	ก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.20 เมตร พิกัด 18.110611 , 103.079944
	165,000
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ของเกษตรกร

	ทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.20 เมตร

	
	
	4. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
	จัดหาติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาสหรือPVC ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบบนหอถังสูง พิกัด 18.106549 , 103.107589
	62,000
	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้เพื่ออุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ

	ถังน้ำจำนวน 4 ถัง ความจุ 2,000 ลิตร

	
	
	5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่บ้านใหม่  หมู่ 3
	- เส้นทางซอยโรงเห็ดนายบุญแถม ระยะทาง 470 เมตร พิกัด 18.123942 , 103.090465
 - เส้นทางถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่ - บ้านหนองกุ้ง บริเวณบ้านนางนิตยา/นายแอ๊ด ศิริวิชา ถึง โรงสี ระยะทาง 680 เมตร พิกัด 18.120076 , 103.085157
	145,802
	ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 1,150 เมตร


						
	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	จำนวนเงิน
	ผลที่ได้รับ
	ตัวชี้วัด (KPI)

	
	
	6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 4 กม. (ตามรายละเอียดการไฟฟ้าสำรวจ) ไม่น้อยกว่า 25 จุด
	148,719
	ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิด   อาชยากรรม
	ไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 25 จุด พร้อมติดตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติ

	
	
	7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 7
	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเข้าพื้นที่หนองแวง ตามปริมาณที่การไฟฟ้าสำรวจ พิกัด 18.084229 , 103.126020
	126,959
	ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	8. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่อ คอร. พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ
	ก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อ คอร. สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง โดยก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและดินกลบต่อจากตัวเดิมที่ทำไว้ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร พิกัด18.140156,103.109382
	196,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร

	
	
	9. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 5 บ้านกุดบง
	สายทางซอยกุดบง 11 ตรงข้ามบ้านกุดบงใหม่ ระยะ 12 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร พิกัด 18.093408 , 103.089316
	242,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ ระยะ 12 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

	
	
	10. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 6 บ้านดงบัง
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด ซอยนางสุภาพ สมพันธ์ พิกัด 18.089456 , 103.094766 ความยาว 153 เมตร  ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	321,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ความยาว 153 เมตร  ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	11. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 8 บ้านโนนฤาษี
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พิกัด 18.113431 103.143673 ขนาดความยาว 248 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	255,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ขนาดความยาว 248 เมตร 
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	12. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 12 บ้านโนนฤาษีใหม่
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิดพิกัด 18.113629 , 103.143757   ขนาดความยาว 123 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	295,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ขนาดความยาว 123 เมตร 
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
	ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มสตรี
เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง
	30,000
	ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เห็นความสำคัญของกลุ่มสตรีและได้แสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมกลุ่มสตรี จำนวน 1 ครั้ง







	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	จำนวนเงิน
	ผลที่ได้รับ
	ตัวชี้วัด (KPI)

	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน
	2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ประชาชนออมร่วมกัน
	ให้การสนับสนุนและสมทบ โดยยึดหลัก ประชาชน 1 ส่วน รัฐ 1 ส่วน อบต. 1 ส่วน
	6,600
	กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	กองทุนสวัสดิการได้รับการสนับสนุน จาก อบต. 1 ส่วน

	
	
	3. โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้
กับผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	10,686,800
	ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	4. โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	2,240,000
	ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้พิการ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	5. โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้
กับผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	74,500
	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้สูงอายุผู้ป่วย
เอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	6. โครงการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)
	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตำบลกุดบงในกิจกรรมการบริการด้านสาธารณสุข
	139,878
	ประชาชนได้รับ
การบริการและเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
	ประชาชนได้รับ
การบริการและมีสุขภาพอนามัยที่ดี จำนวน 1 ครั้ง

	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
	จัดหาอาหารเสริม (นม) 
- ศพด. 3 ศูนย์ 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน
	1,126,240
	เด็กได้รับอาหารเสริม ที่ครบถ้วน เพียงพอกับพัฒนาการทางร่างกาย
	เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
- ศพด. 3 ศูนย์ 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
	จัดหาอาหารกลางวัน เด็ก - ศูนย์พัฒนาฯ 3 ศูนย์ โรงเรียน สพฐ. 8 โรง
	2,058,460
	เด็กได้รับอาหารครบทุกหมู่ และร่างกายมีการเจริญเติบโตที่สมกับวัย
	เด็กได้รับอาหารกลางวัน
 - ศูนย์พัฒนาฯ 3 ศูนย์
 - โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	9. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบล
กุดบง
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  1  ครั้ง เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
	6,666
	เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี มีพัฒนาการตามวัย
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  1  ครั้ง เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

	
	
	10. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	ให้การสนับสนุน ศพด. 3 ศูนย์
	170,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ทั้งด้านร่างกาย วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	11. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน
	ให้การสนับสนุน ศพด. 3 ศูนย์
	20,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	12. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
	ให้การสนับสนุน ศพด. 3 ศูนย์
	20,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์
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	13. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
	ให้การสนับสนุน ศพด. 3 ศูนย์
	30,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	14. โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	ให้การสนับสนุน ศพด. 3 ศูนย์
	43,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	(3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1. อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ให้การสนับสนุน อปท.ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ครั้ง
	25,000
	ประชาชนผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	อุดหนุน อปท.ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	2. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยประจำปี
	ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันภัย เช่น อบรมให้ความรู้วินัยจราจร จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดตั้งด่าน/ศูนย์ให้คำแนะนำ จัดชุดเฝ้าระวังภัย ติดตั้งสัญญาณ/ป้ายเตือนทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ
	39,000
	อุบัติเหตุทางถนน หรือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดลง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ
	สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต
	20,000
	ทีมกู้ภัยสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	4. โครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร. อบต.กุดบง
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. 1 ครั้ง ผู้เข้าฝึกอบรม 40 คน
	49,920
	อปพร. มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. 1 ครั้ง

	
	
	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญภัย
	1. จัดอบรมให้ความรู้ แก่ พนักงานข้าราชการ เด็กนักเรียนในสังกัด สพด./สพฐ. และประชาชนในตำบลกุดบง จำนวน 1 ครั้ง
2. ซักซ้อมตามแนวทางการป้องกันและการเอาตัวรอดจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดหาอุปกรณ์ในการดับเพลิงแบบมือถือ ประจำจุดสำคัญ จำนวน 100 ชุด
	1,350
	พนักงานข้าราชการ เด็กนักเรียนในสังกัด สพด./สพฐ. และประชาชนในตำบลกุดบง มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
	จัดอบรม/ซักซ้อม/จัดหาอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง

	
	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	6. โครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน
	ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่สำนักงาน อบต.กุดบง ,ปรับปรุงตัวอาคาร ฝ้าเพดาน , ระบบไฟฟ้า , ระบบน้ำประปา , ระบบน้ำทิ้ง ,ทาสีอาคาร ฯลฯ
	297,000
	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1 ครั้ง

	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
	1. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมการกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง
	9,562
	เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของร่างกาย ได้ออกกำลังตามความเหมาะสม
	จัดกิจกรรมการกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง







	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการ

	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
	จำนวนเงิน
	ผลที่ได้รับ
	ตัวชี้วัด (KPI)

	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน
	1. โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
	(1) จัดกิจกรรมแยกขยะก่อนทิ้ง 
(2) จัดตั้งธนาคารรับซื้อขยะ
รีไซเคิล
	45,645
	ปริมาณขยะลดลง ชุมชนประชาชน มีรายได้เสริม
	จัดฝึกอบรม/กิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง


	
	แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรม ชาติ  ให้เกิดความคุ้มค่า
	2. โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง พื้นที่หมู่ 13
	ทำการขุดลอกลำห้วยหนองแสง ขนาดความยาว 1,200 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร ลงท่อเพื่อระบายน้ำการเกษตร ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 70 ท่อ และเชื่อมทางข้ามห้วยหนองแสงบริเวณปากห้วยเชื่อมห้วยบงพร้อมลงท่อคอนกรีตอัดแรง ชั้น 3 ลงท่อ ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อ พิกัด 18.093442 , 103.092900
	205,000
	ปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

	(6) การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	-
	-
	-
	0
	-
	-

	
	รวม
	35
	โครงการ
	19,520,601
	
	




















การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ								
	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริง
(จำนวนโครงการ)
	จำนวนเงิน
ที่ดำเนินการจริง
(บาท)
	เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน
	1
	40,000
	ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายแยก 212 - ห้วยหิน  ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พิกัด 18.074493 , 103.092465

	
	
	1
	178,500
	ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง บนถนนทางหลวงแผ่นดิน 212 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 2,700 เมตร โดยลงดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า 1,820  ลูกบาศก์เมตร พิกัด 18.077991 , 103.093499

	
	
	1
	165,000
	ก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.20 เมตร พิกัด 18.110611 , 103.079944

	
	
	1
	62,000
	จัดหาติดตั้ง ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาสหรือPVC ความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบบนหอถังสูง พิกัด 18.106549 , 103.107589

	
	
	1
	145,802
	- เส้นทางซอยโรงเห็ดนายบุญแถม ระยะทาง 470 เมตร พิกัด 18.123942 , 103.090465
 - เส้นทางถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่ - บ้านหนองกุ้ง บริเวณบ้านนางนิตยา/นายแอ๊ด ศิริวิชา ถึง โรงสี ระยะทาง 680 เมตร พิกัด 18.120076 , 103.085157

	
	
	1
	148,719
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ ระยะทาง 4 กม. (ตามรายละเอียดการไฟฟ้าสำรวจ) ไม่น้อยกว่า 25 จุด

	
	
	1
	126,959
	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเข้าพื้นที่หนองแวง ตามปริมาณที่การไฟฟ้าสำรวจ พิกัด 18.084229 , 103.126020

	
	
	1
	196,000
	ก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อ คอร. สายทางข้างโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง โดยก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและดินกลบต่อจากตัวเดิมที่ทำไว้ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร พิกัด18.140156,103.109382

	
	
	1
	242,000
	สายทางซอยกุดบง 11 ตรงข้ามบ้านกุดบงใหม่ ระยะ 12 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร พิกัด 18.093408 , 103.089316

	
	
	1
	321,000
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด ซอยนางสุภาพ สมพันธ์ พิกัด 18.089456 , 103.094766 ความยาว 153 เมตร  ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	1
	255,000
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พิกัด 18.113431 103.143673 ขนาดความยาว 248 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	1
	295,000
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิดพิกัด 18.113629 , 103.143757   ขนาดความยาว 123 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	1
	30,000
	จัดกิจกรรมกลุ่มสตรี จำนวน 1 ครั้ง





			
	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริง
(จำนวนโครงการ)
	จำนวนเงิน
ที่ดำเนินการจริง
(บาท)
	เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)

	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน
	1
	6,600
	กองทุนสวัสดิการได้รับการสนับสนุน จาก อบต. 1 ส่วน

	
	
	1
	10,686,800
	ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	1
	2,240,000
	ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	1
	74,500
	ผู้สูงอายุผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	1
	139,878
	ประชาชนได้รับการบริการและมีสุขภาพอนามัยที่ดี จำนวน 1 ครั้ง

	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	1
	1,126,240
	เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
- ศพด. 3 ศูนย์ 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	1
	2,058,460
	เด็กได้รับอาหารกลางวัน
 - ศูนย์พัฒนาฯ 3 ศูนย์
 - โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	1
	6,666
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  1  ครั้ง เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

	
	
	1
	170,000
	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	1
	20,000
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	1
	20,000
	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	1
	30,000
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	1
	43,000
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	(3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1
	25,000
	อุดหนุน อปท.ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	1
	39,000
	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	1
	20,000
	สนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	1
	49,920
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. 1 ครั้ง

	
	
	1
	1,350
	จัดอบรม/ซักซ้อม/จัดหาอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง

	
	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	1
	297,000
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1 ครั้ง

	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
	1
	9,562
	จัดกิจกรรมการกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง

	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน
	1
	45,645
	จัดฝึกอบรม/กิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง


	
	แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรม ชาติ  ให้เกิดความคุ้มค่า
	1
	205,000
	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

	รวม
	19,520,601
	






การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริง
(จำนวนโครงการ)
	จำนวนเงิน
ที่ดำเนินการจริง
(บาท)
	เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
	ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ

	(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน
	1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 11 บ้านนิคมดงบัง (สายทางเพื่อการเกษตร แยก ทล. 212 – ห้วยหิน)
	40,000
	ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

	
	
	2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง คู่ขนาน ทล.212 พื้นที่ หมู่ 11
	178,500
	ประชาชน สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
	ถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร


	
	
	3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 14
	165,000
	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ของเกษตรกร

	ทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม คสล. ยาว 7 เมตร ขนาดกว้าง 1.5 เมตร สูง 1.20 เมตร

	
	
	4. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
	62,000
	ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้เพื่ออุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ

	ถังน้ำจำนวน 4 ถัง ความจุ 2,000 ลิตร

	
	
	5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่บ้านใหม่  หมู่ 3
	145,802
	ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง 1,150 เมตร

	
	
	6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9
	148,719
	ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างลดการเกิดอุบัติเหตุและลดการเกิด   อาชยากรรม
	ไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 25 จุด พร้อมติดตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติ

	
	
	7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 7
	126,959
	ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง
	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	8. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบท่อ คอร. พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ
	196,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร

	
	
	9. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 5 บ้านกุดบง
	242,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ ระยะ 12 เมตร กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

	
	
	10. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 6 บ้านดงบัง
	321,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ความยาว 153 เมตร  ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	11. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 8 บ้านโนนฤาษี
	255,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ขนาดความยาว 248 เมตร 
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

	
	
	12. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่หมู่ 12 บ้านโนนฤาษีใหม่
	295,000
	น้ำไม่ท่วมขัง 
ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อ อัตราการป่วยของประชาชนลดลง
	ทางระบายน้ำ  ขนาดความยาว 123 เมตร 
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร





	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริง
(จำนวนโครงการ)
	จำนวนเงิน
ที่ดำเนินการจริง
(บาท)
	เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
	ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ

	(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
	30,000
	ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เห็นความสำคัญของกลุ่มสตรีและได้แสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมกลุ่มสตรี จำนวน 1 ครั้ง

	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน
	2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ประชาชนออมร่วมกัน
	6,600
	กองทุนสวัสดิการชุมชน ให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	กองทุนสวัสดิการได้รับการสนับสนุน จาก อบต. 1 ส่วน

	
	
	3. โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ
	10,686,800
	ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	4. โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ
	2,240,000
	ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้พิการ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	5. โครงการสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์
	74,500
	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	ผู้สูงอายุผู้ป่วย
เอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตได้โดยปกติสุข

	
	
	6. โครงการบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)
	139,878
	ประชาชนได้รับ
การบริการและเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
	ประชาชนได้รับ
การบริการและมีสุขภาพอนามัยที่ดี จำนวน 1 ครั้ง

	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	7. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
	1,126,240
	เด็กได้รับอาหารเสริม ที่ครบถ้วน เพียงพอกับพัฒนาการทางร่างกาย
	เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
- ศพด. 3 ศูนย์ 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	8. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
	2,058,460
	เด็กได้รับอาหารครบทุกหมู่ และร่างกายมีการเจริญเติบโตที่สมกับวัย
	เด็กได้รับอาหารกลางวัน
 - ศูนย์พัฒนาฯ 3 ศูนย์
 - โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	
	
	9. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบล
กุดบง
	6,666
	เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี มีพัฒนาการตามวัย
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  1  ครั้ง เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน

	
	
	10. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
	170,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ทั้งด้านร่างกาย วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	11. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน
	20,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าหนังสือเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	12. โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
	20,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	13. โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
	30,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์

	
	
	14. โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	43,000
	เด็ก นักเรียน 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ด้าน วิชาการ พัฒนาการทางความคิด เหมาะสมตามวัย
	สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ของ ศพด. จำนวน 3 ศูนย์





	ยุทธศาสตร์
	แนวทางการพัฒนา
	โครงการพัฒนา
ที่ดำเนินการจริง
(จำนวนโครงการ)
	จำนวนเงิน
ที่ดำเนินการจริง
(บาท)
	เป้าหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง
(ผลผลิตของโครงการ)
	ผลที่ได้รับจริง
หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมาย
ที่ประชาชนได้รับ

	(3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1. อุดหนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	25,000
	ประชาชนผู้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
	อุดหนุน อปท.ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	2. โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยประจำปี
	39,000
	อุบัติเหตุทางถนน หรือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดลง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	3. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ
	20,000
	ทีมกู้ภัยสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ จำนวน 1 ครั้ง

	
	
	4. โครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร. อบต.กุดบง
	49,920
	อปพร. มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. 1 ครั้ง

	
	
	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญภัย
	1,350
	พนักงานข้าราชการ เด็กนักเรียนในสังกัด สพด./สพฐ. และประชาชนในตำบลกุดบง มีความรู้และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
	จัดอบรม/ซักซ้อม/จัดหาอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง

	
	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	6. โครงการปรับปรุงอาคารภายในสำนักงาน
	297,000
	ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก
	ปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1 ครั้ง

	(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
	1. โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	9,562
	เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของร่างกาย ได้ออกกำลังตามความเหมาะสม
	จัดกิจกรรมการกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง

	(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ยั่งยืน
	1. โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
	45,645
	ปริมาณขยะลดลง ชุมชนประชาชน มีรายได้เสริม
	จัดฝึกอบรม/กิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง


	
	แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรม ชาติ  ให้เกิดความคุ้มค่า
	2. โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง พื้นที่หมู่ 13
	205,000
	ปริมาณในการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

	รวม
	19,520,601
	
	









1.5 ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรจัดหาค่าใช้จ่ายในการในการดำเนินการการจัดทำแผนแก่คณะกรรมการจัดทำแผน (ที่เป็นบุคคลภายนอก)  เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม ให้กรรมการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
๒. ควรจัดอบรม แนะนำในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนพัฒนาไปเป็นกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชน ชุมชนรับทราบ เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
๓. การจัดทำแผน ไม่ควรทำในลักษณะที่เกินความเป็นจริง หรือเกินศักยภาพ สถานะทางการคลังขององค์กรและไม่ควรเน้นโครงสร้างพื้นฐานให้มากนักเพราะใช้งบประมาณมากทำให้ขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ประกอบกับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่อนข้างจะครอบคลุมทั้งตำบลอยู่แล้ว   
๔.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ประชาชนทราบถึงบทบาทหน้าที่ของชุมชน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เช่น ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอด อธิบายให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อใช้เป็นกรอบ เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
		๕.  ทำความเข้าใจ กำชับ บุคลากรของ อบต. รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียจากการจัดทำแผนพัฒนา หรือการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ให้ทำความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  หากไม่มีเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะหน้า อย่าพยายามนำเสนอโครงการ กิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน เพราะจะทำให้การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
		๖.  กำชับ ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่านำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่/ชุมชน เพราะจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในท้องถิ่น อันจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาพื้นที่ ประชาชน ชุมชนจะเสียประโยชน์ที่ควรได้รับ 











2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
	2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
	1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค

		1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
		ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายโดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
			(1)  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
			(2)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
			(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
			(4)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
			(5)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
			(6)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
		1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
		ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน               เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา          ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียม               มีระบบนิเวศน์ที่ดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ดังนี้

		วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”

		ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)

		เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับจุดแข็งของประเทศและบริบทในอนาคต
		ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

		ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ
			(1)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
			(2)  การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ำในสังคม
			(3)  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
			(4)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
			(5)  ด้านความมั่นคง
			(6)  การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
			(7)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
			(8)  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
			(9)  ด้านพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
			(10)  การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

		เป้าหมาย
			(1)  การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม
			(2)  การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา
			(3)  การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
			(4)  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน
			(5)  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
			(6)  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
			(7)  การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค

		1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

		จังหวัดหนองคาย ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย ดังนี้

		วิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย
 “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”

		พันธกิจจังหวัดหนองคาย
		1.  ปรับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับเมืองน่าอยู่และประตู                สู่อาเซียน
		2.  พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
		3.  พัฒนาและยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น
		4.  พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
		5.  พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน









		ค่านิยมหลัก
		1. รักสะอาด ตระหนักในการรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดของบ้านเมืองที่อยู่อาศัยและสถานที่อื่น ๆ 
		2. รักสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์
		3. รักสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า สร้างป่าชุมชนและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ 
		4. รักษาวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น กฎจราจร
		5. รักสามัคคี สร้างความสามัคคีในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน  

		ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย
		ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
		ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
		ยุทธศาสตร์ที่ 3.  ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
		ยุทธศาสตร์ที่ 4.  เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
		ยุทธศาสตร์ที่ 5.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล

		1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในฐานะองค์กรรับผิดชอบในการดำเนินการจัดประชุม
ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัด กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
		ในปี 2560 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ และเป็นช่วงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

		ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
                                           อาเซียน
		ยุทธศาสตร์ที่ 2.  การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
		ยุทธศาสตร์ที่ 3.  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ำ		 
		ยุทธศาสตร์ที่ 4.  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

		การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย                    

		วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
 “เป็นท้องถิ่นที่มีชุมชนเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

		พันธกิจ
		(1)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
		(2)  พัฒนาบุคลากรและระบบการให้บริการประชาชน
		(3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
		เป้าประสงค์
		(1)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
		(2)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ

		ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม
		มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) การท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

		ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
		ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
		                     เศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนนเชื่อมต่อ
	ระหว่าง	เส้นทางหลักเข้าสู่ชุมชน หมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2   พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบร่วมกับจังหวัด
		ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1   สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ)
แนวทางการพัฒนาที่ 2   ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
แนวทางการพัฒนาที่ 3	สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 4	ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในระห่วงโช่อุปทานการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 5   สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน
		ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ำและเพิ่มความมั่นคงใน
                                          ชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1   สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
แนวทางการพัฒนาที่ 2   สร้างโอกาสให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงการบริการสาธารณะ
		ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1   สร้างทีมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น






	2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

		2.1  วิสัยทัศน์
			“กุดบงน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงบูรณาการ  ภายในปี พ.ศ. 2565”

		2.2  ยุทธศาสตร์
			(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
			(5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
(6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข

		2.3  เป้าประสงค์
(1)  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประชาชน ชุมชนได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
(2)  ประชาชน เยาวชนเข้าถึงซึ่งระบบการศึกษาการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และการสวัสดิการชุมชน
(3)  ประชาชน เยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการดูแล ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
(4)  ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม
(5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะ ป่าชุมชน สิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(6)  การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอด












		2.4  ตัวชี้วัด

	เป้าประสงค์
	ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์

	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประชาชน ชุมชนได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
	1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
2. ร้อยละของครัวเรือน ที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบน้ำเพื่อการเกษตร
4. ร้อยละของครัวเรือน ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าใช้

	ประชาชน เยาวชนเข้าถึงซึ่งระบบการศึกษาการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และการสวัสดิการชุมชน
	1. ร้อยละของประชากรในพื้นได้เข้าถึงระบบการศึกษา
2. ร้อยละของประชากร ในพื้นที่ ได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข
3. ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ
4. ร้อยละของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพ

	ประชาชน เยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการดูแล ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
	1. ร้อยละของเด็ก เยาวชนมีความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน
2. ร้อยละของพื้นที่ปลอดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
3. ร้อยละของประชาชน /เกษตรกร ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรณีที่ประสบ สาธารณภัย

	ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม
	1. ร้อยละของประชาชน พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อบต.
2. ร้อยละของงาน กิจกรรมที่ประชาชน/ผู้แทนประชาคมเข้าร่วมดำเนินการพัฒนากับ อบต.
3 ร้อยละของประชากร ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ในฤดูท่องเที่ยว
4. ร้อยละของปริมาณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์
5. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ที่ อบต.จัดเก็บเอง

	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะ ป่าชุมชน สิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
	1. ร้อยละของปริมาณขยะ สิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของพื้นที่สาธารณะป่าชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู

	การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอด
	1. ร้อยละของประชากร ที่เข้าวัด ทำบุญ เจริญภาวนา ในโอกาสสำคัญหรือว่างจากงานส่วนตัว
2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอด เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น


		









		2.5  ค่าเป้าหมาย

	เป้าประสงค์
	ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
	ค่าเป้าหมาย

	
	
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565

	ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประชาชน ชุมชนได้รับประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
	1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว
2. ร้อยละของครัวเรือน ที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภค บริโภค
3. ร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบน้ำเพื่อการเกษตร
4. ร้อยละของครัวเรือน ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าใช้
	20

20
20
20
	20

20
20
20
	20

20
20
20
	20

20
20
20
	20

20
20
20

	ประชาชน เยาวชนเข้าถึงซึ่งระบบการศึกษาการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และการสวัสดิการชุมชน
	1. ร้อยละของประชากรในพื้นได้เข้าถึงระบบการศึกษา
2. ร้อยละของประชากร ในพื้นที่ ได้เข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข
3. ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ
4. ร้อยละของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาศักยภาพ
	20

20

20

20
	20

20

20

20
	20

20

20

20
	20

20

20

20
	20

20

20

20

	ประชาชน เยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับการดูแล ช่วยเหลือด้านสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
	1. ร้อยละของเด็ก เยาวชนมีความสามัคคีระหว่างหมู่บ้าน ชุมชน
2. ร้อยละของพื้นที่ปลอดอาชญากรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
3. ร้อยละของประชาชน /เกษตรกร ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรณีที่ประสบ สาธารณภัย
	20

20

20
	20

20

20
	20

20

20
	20

20

20
	20

20

20

	ประชาชนเข้าถึงระบบบริการของท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง การท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อย่างเป็นรูปธรรม
	1. ร้อยละของประชาชน พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อบต.
2. ร้อยละของงาน กิจกรรมที่ประชาชน/ผู้แทนประชาคมเข้าร่วมดำเนินการพัฒนากับ อบต.
3 ร้อยละของประชากร ในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ในฤดูท่องเที่ยว
4. ร้อยละของปริมาณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูและอนุรักษ์
5. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ที่ อบต.จัดเก็บเอง
	20

20

20

20


20
	20

20

20

20


20
	20

20

20

20


20
	20

20

20

20


20
	20

20

20

20


20

	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สาธารณะ ป่าชุมชน สิ่งปฏิกูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
	1. ร้อยละของปริมาณขยะ สิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของพื้นที่สาธารณะป่าชุมชน ที่ได้รับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู
	20

20

	20

20

	20

20

	20

20

	20

20


	การศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอด
	1. ร้อยละของประชากร ที่เข้าวัด ทำบุญ เจริญภาวนา ในโอกาสสำคัญหรือว่างจากงานส่วนตัว
2. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอด เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	20

20

	20

20

	20

20

	20

20

	20

20



		






		2.6  กลยุทธ์

	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	1.1   แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานสากล



1.2  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน






1.3 แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง ผังหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และการควบคุมอาคาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	-  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ 
- งานการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และการกำหนดเขตทาง
ฯลฯ

-  ระบบไฟฟ้าครัวเรือน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
-  จัดสร้าง ปรับปรุง ระบบชลประทาน แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การปศุสัตว์ การอุปโภคบริโภค
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขยายเขตคลองส่งน้ำ 
- อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร/ผู้ดูแลระบบ
ฯลฯ

- การพัฒนาระบบผังเมือง ผังหมู่บ้าน ชุมชน
- การพัฒนาระบบแนวเขตองค์กรปกครองท้องถิ่น เขตทางสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือเขตคลองสาธารณะ 
- การพัฒนาระบบการควบคุมอาคาร
ฯลฯ


	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	2.1  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ       จัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต  เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน









	- ส่งเสริม การฝึกอบรมอาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพ  
- การจัดหา สนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืช การปศุสัตว์
- การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ
ฯลฯ

- การจัดสวัสดิการชุมชน  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ       
- สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
- สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
- กิจกรรมวันผู้สูงอายุ สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากจน ไร้ที่พึ่ง (บ้านเทิดไท้องค์ราชันย์)
- การพัฒนาศักยภาพ การฝึกอาชีพผู้พิการ
- การจัดหาเครื่องยังชีพแก่ผู้ยากไร้
- การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี 
- อบรมจริยธรรม เด็กเยาวชน /การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- กิจกรรมวันสตรีสากล
- งานการสนับสนุนกองทุนบทบาทสตรี
ฯลฯ



	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

	
	2.3  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ










2.4  แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข  
	- การจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน การจัดหาเครื่องเล่นเด็กประจำ ศพด.
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก/วันเด็กแห่งชาติ
- การจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา
- จัดการ อาหารเสริม(นม) /อาหารกลางวัน 
- การสนับสนุนที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 
- การจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
- ปรับปรุง/พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเรียนสารสนเทศพร้อมจัดฝึกอบรม
- สนับสนุนด้านการศึกษา ให้กับ รร.สพฐ. ในพื้นที่ตำบลกุดบง
ฯลฯ

-  การป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ โรคระบาด
-  ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสารเคมีกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต 
-  กาจัดกิจกรรม อย.น้อย ตรวจคุณภาพอาหาร
-  การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
-  การจัดกิจกรรมรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ
-  กิจการโรงฆ่าสัตว์ / ตลาดชุมชน 
ฯลฯ

	3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย






3.2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย






	- การจัดเวทีประชาคม การส่งเสริมแผนชุมชน
- ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน
- การให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง 
- กิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนประชาธิปไตย
- การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน หมู่บ้าน ตำบล
- การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาธิปไตยภาคพลเมือง/สภาองค์กรชุมชน
ฯลฯ

- การจัดกิจกรรมเข้าค่ายต้านภัยยาเสพติด ฝึกอบรมรณรงค์ต้านยาเสพติด
- กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv
- การบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- การจัดกิจกรรมสายตรวจ ชุมชน /หมู่บ้าน
- การสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
- กิจกรรมลดความขัดแย้งสร้างความสามัคคีชุมชน
ฯลฯ







	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

	
	3.3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย






3.4 การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	- ฝึกอบรม ฝึกทบทวน อปพร.
- สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. 
- การดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย 
- จัดหารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์/รถดับเพลิง
- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง
- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันสาธารณภัย
- การฝึกอบรมมิสเตอร์เตือนภัยชุมชน
ฯลฯ
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขยายเวลาการบริการ 
- ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
- กิจกรรม อบต.  พบประชาชน / สัญจร
- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์
- การจัดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 
- โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
- การปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 
- การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและและปราบกรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การส่งเสริม สนับสนุนกองทุนสวัสดิการภายใน
ฯลฯ

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	4.1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์


4.2 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว 






4.3 แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ





	- บริหารจัดการแปลงสาธิตยางพารา แปลงสาธิตปลูกหญ้าอาหารสัตว์ แปลงสาธิตข้าวปลอดสารพิษ
- การส่งเสริมการปลูกยางพารา พืชสวน พืชไร่
- การสนับสนุนตลาดยางพาราตำบล
ฯลฯ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว
- การจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคแหล่งท่องเที่ยว
- อาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
- การส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์/ลองสเตย์
- การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาควันออกพรรษา
ฯลฯ
- การจัดสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬาตำบล
- การส่งเสริมการออกกำลังกาย แอโรบิค
- การแข่งขันกีฬา “กุดบงเกม” ประจำปี 
- การจัดหา สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา
- การสนับสนุนการดำเนินงานกรรมการกีฬา ฯ 
- การจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
ฯลฯ





	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทาง
	โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา

	
	4.4  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	-  การจัดทำแผนที่ภาษี 
-  สำรวจฐานข้อมูลภาษี จดทะเบียนทรัพย์สิน-  
-  เร่งรัด ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บ/ชำระภาษี
-  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ฯลฯ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	5.1  แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน




5.2  แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ     ให้เกิดความคุ้มค่า


	-  โครงการการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี
-  โครงการบริหารจัดการ การปรับปรุง กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
-  การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  การส่งเสริมการคัดแยก การรีไซเคิล ธนาคารขยะ
ฯลฯ
-  ปรับปรุงแนวเขต ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ
-  ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
-  สำรวจ อนุรักษ์ พื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน
-  ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตามถนนสายหลักและตามที่สาธารณะ
-  จัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การปรับปรุงที่ทิ้งขยะ
-  การจัดกิจกรรมปลูกป่า ดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
-  การจัดหารถบรรทุกขยะ / ถังขยะ
ฯลฯ

	6. การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	6.1  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อสังคมสงบสุข





6.2  แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	- จัดกิจกรรมอยู่ปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ 
- ส่งเสริม สนับสนุนประเพณีงานบุญมหาชาติ
- การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องสังฆภัณฑ์ 
- จัดกิจกรรมวันออกพรรษา ถวายผ้าพระกฐิน
- การจัดตั้งและทอดถวายผ้าป่าสามัคคี
- การจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
- กิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชน การฝึกอบรมคุณธรรม
ฯลฯ
-  การจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณี
-  การจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี
-  การส่งเสริม อนุรักษ์ ประเพณีไทยพวน
-  การจัดประกวดพราหมณ์สู่ขวัญ ตกแต่งพานบายศรี
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
-  การสำรวจและส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
-  การจัดกิจกรรมแห่พระสรงน้ำเทศกาลสงกรานต์
-  การจัดประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ 
-  ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทพวน
ฯลฯ




		2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
[image: ]จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง คือ “เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความมั่นคงในชีวิต ยกระดับการพัฒนาสอดรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

		2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม



















	3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
		3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
			การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง
1.  พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตร การเพาะปลูก การประมง
2.  เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและการเกษตรอื่น ๆ ที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
3.  เป็นพื้นที่ที่มีระบบน้ำ ระบบชลประทานที่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพอื่น ๆ  ทั้งในและนอกฤดูฝน
4.  มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบั้งไฟพญานาค
5.  มีสถานที่พำนักแบบโฮมสเตย์ ลองสเตย์ 
6.  มีสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้งตำบล 
7.  อาณาเขตติดกับประเทศลาวมีโอกาสได้รับการพัฒนาในด้านการค้าขายชายแดน
8.  มีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นการเฉพาะของพื้นที่ 
9.  มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (หาดจอมเพชร) แม่น้ำโขง ติดปากแม่น้ำงึม ประเทศลาว
10.  บุคลากรของ อบต. มีความพร้อมในระดับที่จะสามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ตามศักยภาพ
11.  ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประชาชน ในพื้นที่ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน
จุดอ่อน
1.  การค้าขายชายแดนไทย-ลาวในพื้นที่ ยังเป็นการค้าขายที่ผิดกฎหมาย และมีการลักลอบนำสินค้าเข้า ออก (ไม่มีกฎหมายรองรับ)
2.  การพัฒนาด้านการเกษตร ยังไม่ครบวงจร ส่งผลให้ผลิตผลทางการเกษตรประสบปัญหาด้านราคา
3.  ประชาชนยังไม่เปิดกว้างทางความคิด และขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
4.  ส.อบต. ในพื้นที่ ซึ่งเป็นตัวริเริ่มการเปลี่ยนแปลง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา การเมือง  การปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่น
5.  โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่เพียงพอ
6.  องค์กรชุมชน ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
7.  ความผันผวนทางธรรมชาติและสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งตลิ่งแม่น้ำโขงพังทลาย
8.  เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ ที่แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากทั้งในและนอกฤดูการเกษตร
9.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เกินศักยภาพทางการคลัง ของท้องถิ่นที่จะดำเนินการเองได้

โอกาส
1.  มีอาณาเขตติดกับประเทศลาวมีการค้าขาย ติดต่อกัน มีโอกาสเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
2.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด ส่งผลให้ผู้ปลูกยางในพื้นที่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
3.  เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอ จังหวัดและเป็นทางผ่านสู่อำเภอต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งมีโอกาสได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
4.  รัฐบาลมีนโยบายกระจายอำนาจให้ อปท. ดำเนินการพัฒนาโดยอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ
5.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติบั้งไฟพญานาค ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐบาล ทำให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
6.  ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ มีโอกาสได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

อุปสรรค
1.  ประเทศเพื่อนบ้านมีระบบการปกครองที่แตกต่าง ทำให้การค้าขายชายแดน เป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่แน่นอน
2.  มีสินค้าจากประเทศอื่น ผ่านเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ ทำให้ผลิตผล สินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
3.  ระเบียบ กฎหมายบางฉบับบางข้อไม่เอื้อ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
4.  หน่วยงานราชการอื่น ไม่ให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของ อบต.
5.  รัฐบาลกลาง จำกัดงบประมาณ อุดหนุน อปท.
6.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม บริโภคนิยม แพร่กระขายทั่วประเทศ จนประชาชนมองข้ามการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
		3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มี
  องค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ       
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
	ที่
	ยุทธศาสตร์
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	1
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐานสากล
	แผนงานเคหะและชุมชน
	กองช่าง
	-

	
	
	แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชน
	แผนงานเคหะและชุมชน
	กองช่าง
	-

	
	
	แนวทางการพัฒนาระบบผังเมือง ผังหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล และการควบคุมอาคาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	แผนงานเคหะและชุมชน
	กองช่าง
	-

	2
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสำรวจแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	แผนงานการเกษตร
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเลื่อมล้ำ ของประชาชน
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน , แผนงานสังคมสงเคราะห์
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
	แผนงานการศึกษา
	กองการศึกษา
	-

	
	
	แนวทางการส่งเสริมการสาธารณสุข  
	แผนงานสาธารณสุข
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	3
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	การบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร บุคลากรสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	4
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	แนวทางการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	สำนักงานปลัด อบต.
	-





	ที่
	ยุทธศาสตร์
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	5
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แนวทาง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	แผนงานทั่วไปแผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการเกษตร
	สำนักงานปลัด อบต.
	กองช่าง

	
	
	แนวทางการบริหารจัดการ การพัฒนา ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ     ให้เกิดความคุ้มค่า
	แผนงานเคหะและชุมชน , แผนงานการเกษตร
	สำนักงานปลัด อบต.
	กองช่าง

	6
	การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เพื่อสังคมสงบสุข
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	สำนักงานปลัด อบต.
	-

	
	
	แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	สำนักงานปลัด อบต.
	-
























2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล         

		กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด  
		การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน  
		การประเมินผล ( Evaluation )การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
		ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้    
			1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
				1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
				2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหนหน่วยงาน 
				3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) 
				4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
				5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
				6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
				7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา
		 1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้  
				1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
				2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
				3. การประเมินผลกระทบ   
		ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล          
		 ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   
		 1. การใช้แบบสอบถาม 
		2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
		3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล     
		แบบที่ 1	
		เรื่องที่  1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
		เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
		เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
		แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4
		แบบที่ 3แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ


















ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล



















1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	20
	๑5
	75.00

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	1๕
	100

	3
	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	๖2
	95.38

	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
	10
	10
	100

	
	3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
	10
	10
	100

	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
	10
	๑๐
	100

	
	3.4 วิสัยทัศน์ 
	5
	๕
	100

	
	3.5 กลยุทธ์  
	5
	๕
	100

	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
	5
	5
	100

	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
	5
	5
	100

	
	3.8 แผนงาน 
	5
	5
	100

	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
	5
	5
	100

	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ
	5
	3
	60

	รวมคะแนน 
	100
	92
	92



1. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
		ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การดำเนินงานขององค์การหลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
		1.2	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
		รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	1
	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
	20
	18
	90
	

	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ
	3
	3
	100
	

	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	2
	1
	50
	

	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	
	2
	2
	100
	

	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ
	2
	2
	100
	

	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	2
	2
	100
	

	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	2
	2
	100
	

	
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	2
	2
	100
	






	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	2
	1
	50
	

	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
	3
	2
	100
	

	
	รวม
	20
	18
	90
	



		สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
1. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด


1.3  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	2
	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	15
	15
	100
	

	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
	2
	2
	100
	

	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	1
	1
	100
	

	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	2
	2
	100
	

	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	2
	2
	100
	

	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	2
	2
	100
	













	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
	2
	2
	100
	

	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
	2
	2
	100
	

	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
	2
	2
	100
	

	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
	1
	1
	100
	

	
	รวม
	15
	15
	100
	


		สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1.  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาวการณ์และศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงพบว่าประเด็น การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 , การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น , การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น , การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม , ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

	1.4	ยุทธศาสตร์
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	3
	ยุทธศาสตร์
	65
	65
	100
	

	
	3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0
	10
	10
	100
	

	
	3.2 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0
	10
	10
	100
	

	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0
	10
	10
	100
	

	
	3.4 วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กาบริหารส่วนตำกุดบงต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
	5
	5
	100
	



	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	
	3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	5
	5
	100
	

	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
	5
	5
	100
	

	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
	5
	5
	100
	

	
	3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบงที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
	5
	5
	100
	


		










	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

	
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กาบริหารส่วนตำกุดบง
	5
	5
	100
	

	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
	5
	5
	100
	

	
	รวม
	65
	65
	100
	


		สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
1.  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงพบว่าประเด็น การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 , ยุทธศาสตร์จังหวัด , วิสัยทัศน์ , กลยุทธ์ , เป้าประสงค์ , จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) , แผนงาน , ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม , ผลผลิต/โครงการ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน  และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด






2.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น         
2.1  สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้
	ลำดับ
	ประเด็นพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้
	ร้อยละของคะแนนเต็ม

	1
	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  
	10
	10
	100

	2
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
	10
	10
	100

	3
	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
	10
	10
	100

	4
	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
	10
	10
	100

	5
	โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย
	60
	60
	100

	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5
	5
	100

	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	5
	5
	100

	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
	5
	5
	100

	
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
	5
	5
	100

	
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
	5
	5
	100

	
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
	5
	5
	100

	
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
	5
	5
	100

	
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
	5
	5
	100

	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
	5
	5
	100

	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
	5
	5
	100

	
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5
	5
	100

	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
	5
	5
	100

	รวมคะแนน 
	100
	100
	100



		1)	พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  ของคะแนนในประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ         
3.1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	หมู่ที่/ชุมชน
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)
	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)
	ร้อยละ

	1
	เพศ
	
	
	

	
	- ชาย
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	70
	50

	
	- หญิง
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	70
	50

	2
	อายุ
	
	
	

	
	- 15-25 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	12
	8.57

	
	- 26-30 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	28
	20.00

	
	- 31-40 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	45
	32.14

	
	- 41-50 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	25
	17.86

	
	- 51-60 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	13
	9.29

	
	- 61-70 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	17
	12.14

	
	- 71 ปีขึ้นไป
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	3
	ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
	
	
	

	
	- น้อยกว่า 5 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	10
	7.14

	
	- 5-10 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	45
	32.14

	
	- 11-20 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	47
	33.57

	
	- 21-30 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	25
	17.86

	
	- มากกว่า 30 ปี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	13
	9.29

	4
	ระดับการศึกษา
	
	
	

	
	- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้)
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- ประถมศึกษาตอนปลาย
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	30
	21.43

	
	- มัธยมศึกษาตอนต้น
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	35
	25.00

	
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	38
	27.14

	
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	12
	8.57

	
	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	7
	5.00

	
	- ปริญญาตรี
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	18
	12.86

	
	- ปริญญาโท
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- ปริญญาเอก
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- อื่น ๆ
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00






	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
	หมู่ที่/ชุมชน
(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)
	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)
	ร้อยละ

	5
	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
	
	
	

	
	- ประชาชน
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	35
	25.00

	
	- สมาชิกสภาท้องถิ่น
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	14
	10.00

	
	- กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	14
	10.00

	
	- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	28
	20.00

	
	- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	5
	3.57

	
	- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) 
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	20
	14.29

	
	- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           (อปพร.) 
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	10
	7.14

	
	- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	14
	10.00

	
	- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ 
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- สื่อมวลชน
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ
	หมู่ 1 – หมู่ 14
	0
	0.00

	
	รวม
	140
	100


		จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
		1) แบ่งตามเพศ
		- เพศชาย 	จำนวน  70    คน   คิดเป็น  50    เปอร์เซ็นต์
		- เพศหญิง 	จำนวน  70    คน   คิดเป็น  50    เปอร์เซ็นต์
		2) แบ่งตามอายุ
			- 15-25 ปี		จำนวน  12  คน	  คิดเป็น    8.57  เปอร์เซ็นต์
			- 26-30 ปี		จำนวน  28  คน	  คิดเป็น  20.00  เปอร์เซ็นต์
			- 31-40 ปี		จำนวน  45  คน	  คิดเป็น  32.14  เปอร์เซ็นต์
			- 41-50 ปี		จำนวน  25  คน	  คิดเป็น  17.86  เปอร์เซ็นต์
			- 51-60 ปี		จำนวน  13  คน	  คิดเป็น    9.29  เปอร์เซ็นต์
			- 61-70 ปี		จำนวน  17  คน	  คิดเป็น  12.14  เปอร์เซ็นต์
			- 71 ปีขึ้นไป	จำนวน    0  คน	  คิดเป็น         0  เปอร์เซ็นต์
		3) แบ่งตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
			- น้อยกว่า 5 ปี		จำนวน  10  คน	  คิดเป็น      7.14  เปอร์เซ็นต์
			- 5-10 ปี		จำนวน  45  คน	  คิดเป็น    32.14  เปอร์เซ็นต์
			- 11-20 ปี		จำนวน  47  คน	  คิดเป็น    33.57  เปอร์เซ็นต์
			- 21-30 ปี		จำนวน  25  คน	  คิดเป็น    17.86  เปอร์เซ็นต์
			- มากกว่า 30 ปี		จำนวน  13  คน	  คิดเป็น      9.29  เปอร์เซ็นต์
		4) แบ่งตามระดับการศึกษา
			- ประถมศึกษาตอนต้น(หรืออ่านออกเขียนได้)  จำนวน  0  คน  คิดเป็น  0 เปอร์เซ็นต์
			- ประถมศึกษาตอนปลาย			จำนวน   30 คน	  คิดเป็น   21.43   เปอร์เซ็นต์
			- มัธยมศึกษาตอนต้น			จำนวน   35 คน	  คิดเป็น   25.00   เปอร์เซ็นต์
			- มัธยมศึกษาตอนปลาย			จำนวน   38 คน	  คิดเป็น   27.14   เปอร์เซ็นต์
			- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		จำนวน   12 คน	  คิดเป็น     8.57   เปอร์เซ็นต์
			- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)	จำนวน     7 คน	  คิดเป็น     5.00   เปอร์เซ็นต์
			- ปริญญาตรี					จำนวน   18 คน	  คิดเป็น    12.86  เปอร์เซ็นต์
			- ปริญญาโท					จำนวน    0  คน	  คิดเป็น           0  เปอร์เซ็นต์
			- ปริญญาเอก					จำนวน    0  คน	  คิดเป็น           0  เปอร์เซ็นต์
			- อื่น ๆ						จำนวน    0  คน	  คิดเป็น           0  เปอร์เซ็นต์
		5) แบ่งตามตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
			- ประชาชน					จำนวน   35 คน	  คิดเป็น   25.00   เปอร์เซ็นต์
  			- สมาชิกสภาท้องถิ่น			จำนวน   14 คน	  คิดเป็น   10.00   เปอร์เซ็นต์
			- กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 	จำนวน   14 คน	  คิดเป็น   10.00   เปอร์เซ็นต์
			  สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล	
			- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน		จำนวน   28 คน	  คิดเป็น   20.00   เปอร์เซ็นต์
			- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน	จำนวน     5 คน	  คิดเป็น     3.57   เปอร์เซ็นต์
			- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 	จำนวน   20 คน	  คิดเป็น   14.29   เปอร์เซ็นต์
			  (อสม.)
			- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 	จำนวน   10 คน	  คิดเป็น     7.14   เปอร์เซ็นต์
			   (อปพร.)
			- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง	จำนวน   14 คน	  คิดเป็น   10.00   เปอร์เซ็นต์
			- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/		จำนวน     0 คน	  คิดเป็น          0   เปอร์เซ็นต์
		      ตัวแทนอาชีพ
			- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์			จำนวน     0 คน	  คิดเป็น          0   เปอร์เซ็นต์
			- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น 		จำนวน     0 คน	  คิดเป็น          0   เปอร์เซ็นต์
			  อาสาพัฒนาชุมชน  อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
                      เยาวชน หมอดิน  กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
			- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ		จำนวน     0 คน	  คิดเป็น           0   เปอร์เซ็นต์


			- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม	จำนวน   0 คน	  คิดเป็น   0   เปอร์เซ็นต์
			  หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/
                       การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว
			- สื่อมวลชน					จำนวน   0 คน	  คิดเป็น   0   เปอร์เซ็นต์
			- ประธานหอการค้าจังหวัด 		จำนวน   0 คน	  คิดเป็น   0   เปอร์เซ็นต์
                       ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
			- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ			จำนวน   0 คน	  คิดเป็น   0   เปอร์เซ็นต์

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
ความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม

	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	21.59
	67.96
	10.45

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	24.71
	61.45
	13.84

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	15.63
	70.03
	14.34

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	19.41
	63.80
	16.79

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	25.85
	62.92
	11.23

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	19.07
	64.55
	16.38

	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนท้องถิ่น
	23.94
	66.79
	9.27

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	20.76
	65.57
	13.67

	ภาพรวม
	21.37
	65.38
	13.24



ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.41

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.53

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.24

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.11

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	6.94

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.79

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.35

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.68

	ภาพรวม
	7.13


ยุทธศาสตร์ที่  2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	6.72

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.83

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.19

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.74

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	7.25

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.13

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.04

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.84

	ภาพรวม
	6.96





ยุทธศาสตร์ที่  3    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.56

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.38

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.52

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.39

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	7.18

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.21

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.38

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.21

	ภาพรวม
	7.35






ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.43

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.14

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.28

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.65

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	7.26

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.34

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.27

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.75

	ภาพรวม
	7.26




ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	
ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	6.89

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	7.12

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	7.38

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.11

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	7.19

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.24

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.87

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.20

	ภาพรวม
	7.12








ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข

คะแนนความพึงพอใจของประชาชน


	
ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.21

	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.87

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.81

	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.22

	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
	7.30

	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.74

	ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.59

	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.04

	ภาพรวม
	6.97





สรุปผลคะแนน

	
ที่
	
ยุทธศาสตร์
	คะแนนความพึงพอใจ
(คะแนนเต็ม 10)

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	7.13

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	6.96

	3.
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
	7.35

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
	7.26

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
	7.12

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข
	6.97

	
	คะแนนเฉลี่ย
	7.13















	







ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ












1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม         
	
ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา

	
ยุทธศาสตร์
	ปีงบประมาณ  2562

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. การบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	23

18

14

3

3
1
	30,630,000

15,160,000

1,428,500

2,760,400

6,870,000
410,000

	รวม
	62
	59,427,300




แบ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	1.
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร พื้นที่หมู่ 4 สายทางแยก ทล.212 (ข้าง รร.) ถึง สิ้นสุดสายดงต้องทิศใต้
	200,000

	2.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 
	465,000

	3.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 
	298,000

	4.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 9 
	363,830

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11
	252,000

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1
	257,000

	7.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 
	302,000

	8.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
	399,000

	9.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตำบลกุดบง ตามทะเบียนทางที่สำรวจ (งานซ่อมปกติ)
	196,000

	10.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ตำบลกุดบง (งานซ่อมปกติ)
	36,000

	11.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.พื้นที่ตำบลกุดบง (งานซ่อมปกติ)
	4,000

	12.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยางพื้นที่ตำบลกุดบง (งานซ่อมปกติ)
	49,250

	13.
	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒
	121,061.63

	14.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3
	88,103.57

	15.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พื้นที่หมู่ 6
	115,309.15

	16.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/แรงต่ำ พื้นที่หมู่ 14
	50,194.68

	17.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ
	439,00

	18.
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 6
	220,000

	รวม
	3,416,749.03




ยุทธศาสตร์ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตลดความเลื่อมล้ำของประชาชน  มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	1.
	โครงการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	11,985

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	392,290

	3.
	อุดหนุนสถานศึกษา (เครือข่ายสถานศึกษา)
	1,643,000

	4.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	1,333,492.90

	5.
	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.)
	1,653,900

	6.
	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)
	67,500

	7.
	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
	10,363,700

	8.
	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)
	2,193,400

	9.
	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและครอบครัว
	38,520

	10.
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน
	25,930

	11.
	โครงการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)
	139,878

	12.
	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาด/โรคติดต่อ
	3,150

	13.
	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ดอยโอกาส
	3,000

	14.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล
	30,000

	รวม
	17,899,745.90







ยุทธศาสตร์ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยให้มีความน่าอยู่

	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
	53,400

	2.
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญภัย
	27,060

	3.
	โครงการปรับปรุงศูนย์ฯ ซ่อมบำรุงในภารกิจถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
	95,000

	4.
	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำตำบลกุดบง
	12,750

	รวม
	188,210



ยุทธศาสตร์  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ


	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	
	-
	-

	รวม
	0



ยุทธศาสตร์  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน


	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	1
	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
	6,100

	รวม
	6,100



ยุทธศาสตร์  6. การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสังคมสงบสุข


	ลำดับที่
	โครงการ
	งบประมาณที่ใช้ไป

	1.
	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
	51,570

	รวม
	51,570





ปัญหา/อุปสรรคในการการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

		1.  ปัญหาทางด้านสมรรถภาพขององค์กร
       		ความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้น ได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ปัญหาทางด้านสมรรถนะจึงปัญหาหลักของการนำนโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้องคำนึง ได้แก่ บุคลากรเงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
       		ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ในด้านสมรรถภาพของหน่วยงาน มีประเด็นปัญหาที่สำคัญคือ 
		1.1  นโยบายที่แปลงไปเป็นแผนพัฒนาเพื่อนำสู่การปฏิบัติจะเกินศักยภาพขององค์กร อบต. เพราะมีโครงการ กิจกรรมจำนวนมาก และเกินศักยภาพทางงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด
		1.2  หน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติ ยังขาดบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ขาดความมั่นใจในการดำเนินการตามโครงการ ส่วนหน่วยงานที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับมีทัศนคติที่ยังไม่เห็นด้วย และไม่ผูกพันกับนโยบายในด้านนั้นๆ ทำให้การสนับสนุนจากส่วนต่างๆ  เป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร
		1.3  ขาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ทำให้ขาดความคล่องตัวในการทำงานในขณะที่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงมีภารกิจและหน้าที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็น นโยบายของรัฐ นโยบายของกรม นโยบายของจังหวัด เป็นต้น ที่เพิ่มภารกิจให้กับ อบต. แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือบุคลากรที่มีความชำนาญมาให้ จำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร ที่มีอยู่อย่างจำกัดอยู่แล้วต้องรับบทบาทและหน้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้บางโครงการอาจจะไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร
		1.4  จำกัดโดยข้อกฎหมาย บางโครงการยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับ หรือมีข้อจำกัดอยู่ ทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องชะลอหรือชะงักไว้ก่อน

		2.  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม
		2.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการ ยังมุ่งเน้นเสนอโครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมาก และเกินศักยภาพทางการคลังของ อบต. ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง
		2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผิดชอบร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ประชาชนส่วนใหญ่ยังละเลยที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ต้องรอการช่วยเหลือจาก อบต. เช่น การช่วยเหลือเรื่องของความสะอาด การลดปริมาณขยะ , การช่วยเหลือดูแลถนน คูคลอง เป็นต้น ที่เป็นสาธารณะสมบัติ
		2.3  การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต. ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่จำเป็นจะต้องมีประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบความโปร่งใส ตัวแทนประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าที่ควร
		3.  ปัญหาความคลาดเคลื่อนของโครงการ
มีบางโครงการ ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่วางไว้ อันอาจเกิดจากสภาพปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ความต้องการของชุมชน สภาพภูมิอากาศ พื้นที่ และงบประมาณของท้องถิ่นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี 


2.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1.  สร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
2.  ควรจัดอบรม แนะนำ ขั้นตอนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชน ชุมชนรับทราบ เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
3.  ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หรือการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ  ไม่ควรทำในลักษณะที่เกินความเป็นจริง หรือเกินศักยภาพ สถานะทางการคลังขององค์กร และไม่ควรเน้นโครงสร้างพื้นฐานให้มากนัก เพราะใช้งบประมาณมาก ทำให้ขาดงบประมาณ ในการพัฒนาด้านอื่นๆ  		4.  ควรประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน ประชาชน ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของชุมชน ในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เช่น ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปถ่ายทอด อธิบาย ให้ประชาชน ชุมชน ทราบถึงกระบวนการการปกครองท้องถิ่น ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
		5.  ทำความเข้าใจ กำชับ บุคลากรของ อบต. รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้ทำความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเฉพาะหน้า อย่าพยายามนำเสนอโครงการ กิจกรรมที่ไม่ได้กำหนดไว้ เพราะจะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
	(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

		โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)
	(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ อบต.กุดบง ในภาพรวม  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.กุดบง
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
	๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
	๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
	๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
	๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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