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๒๕

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑   บทนำ


แผนดำเนินงานประจำปี  เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงาน บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่จะดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ ในการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการกิจกรรมในแผนดำเนินงาน จะทำให้เกิดการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ มีความสะดวกมากขึ้น
๑.๒   วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน


๑.  เพื่อเป็นการนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ


๒.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการจริง ในปีงบประมาณนั้น


๓.  เพื่อแจกแจงโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน


๔.  เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


๕.  เพื่อให้การควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล


๖.  เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบถึงโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ 
๑.๓   ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน


๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง รวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่


๒. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


๓. คณะกรรมการสนับสนุนฯ นำร่างแผนดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เพื่อพิจารณา


๔. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงพิจารณาแล้ว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ


๕.  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานประจำปี และประกาศใช้ต่อไป
๑.๔   ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน


๑.  ทำให้ทราบถึงลำดับขั้นตอนของแต่ละโครงการกิจกรรมว่า โครงการ กิจกรรมใดดำเนินการก่อน/หลัง


๒.  ทำให้การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ 


๓.  ทำให้การดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ในแต่ละปี มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น    


๔.  ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


๕.  ทำให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
...............................
ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
......................................
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง
	-
-
-
-
-
19
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
30.65
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
71,455,500
-
-
-
-
	-
-
-
-
-
75.84
-
-
-
-
	กองช่าง

	รวม
	19
	30.65
	71,455,500
	75.84
	-

	๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง     
	-
-
6
5
2
-
1
-
1
4
	-
-
9.68
8.06
3.23
-
1.61
-
1.61
6.45
	-
-
4,380,054
470,000
80,000
-
40,000
-
40,000
14,205,600
	-
-
4.65
0.50
0.08
-
0.04
-
0.04
15.08
	กองการศึกษา
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
-
สำนักงานปลัด
-
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	19
	30.65
	19,205,654
	20.38
	-


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ


	๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง    
	2
4
-
-
1
1
4
1
1
-
	3.23

6.45

-

-

1.61

1.61

6.45

1.61

1.61

-
	125,000

180,000
-

-

15,000

60,000

170,000

200,000

1,831,000

-
	0.13

0.19

-

-

0.02

0.06

0.18

0.21

1.94

-
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
-

-
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
-

	รวม
	14
	22.58
	2,401,000
	2.55
	-

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง
	1

-

1

-

-

-

-

-

-

-
	1.61

-

1.61

-

-

-

-

-

-

-
	180,000

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-
	0.19

-

0.02

-

-

-

-

-

-

-
	สำนักงานปลัด
-

กองการศึกษา
-
-
-
-
-
-
-

	รวม
	2
	3.23
	200,000
	0.21
	-


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
     นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง
	-

-

-

-

-

2
-

-
3
-
	-

-

-

-

-

3.23
-

-
4.83
-
	-

-

-

-

-

517,122
-

-
414,000
-
	-

-

-

-

-

0.55
-

0.44
-
	-

-

-

-

-

กองช่าง
-

สำนักงานปลัด
-

	รวม
	5
	8.06
	931,122
	0.99
	-

	๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
    นันทนาการ
(9) แผนงานการเกษตร
(10) แผนงานงบกลาง
	-

-

-

-

-

-

-

3

-

-
	-

-

-

-

-

-

-

4.83
-

-
	-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-
	-

-

-

-

-

-

-

0.03
-

-
	-
-
-
-
-
-
-
สำนักงานปลัด
-
-

	รวม
	3
	4.83
	30,000
	0.03
	-

	รวมทั้งสิ้น
	62
	100
	94,223,276
	100
	-


สรุปรวม
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
	หมายเหตุ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. การบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	19
19
14
2
5

3
	30.65
30.65

22.58

3.23

8.06

4.84


	71,455,500
19,205,654
2,401,000

200,000

931,122

30,000
	75.84
20.38

2.55

0.21

0.99

0.03
	

	รวม
	62
	100
	94,223,276
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕64 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง








 .....................
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     -  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวก  
     และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดในด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑.

	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พื้นที่ หมู่ 4
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
รอบเมรุเผาศพ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร 
ค่าพิกัด  18.110387
, 103.106423
	240,000
	หมู่ 4
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ 1
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
พื้นที่หมู่ 1  (สายทางหนองกุ้งใต้ถึงบ้านกลุ่มพัฒนา)  พิกัด 18.133109 ,
103.093455  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 110 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 550 
ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ
	342,500
	หมู่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร พื้นที่หมู่ 14
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ 14  สายทางฐาน ตชด. เลียบริมโขง18.116443,103.081236  ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
4 เมตร ระยะทางยาว 
170 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร
	341,000
	หมู่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 9
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายทางการเกษตรซอย ๑๔ บ้านโนนสวรรค์ ถึง 
ซอย ๑ บ้านโนนฤๅษี  พิกัด 

18.126936 , 103.122726 ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 3,000 เมตร โดยลงดินลูกรัง ปริมาณไม่น้อยกว่า1,750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน 1 จุด
	400,000
	หมู่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อ คสล. พื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อ คสล.  ตำแหน่งหน้าโรงเรียนบ้าน หนองกุ้ง  
พิกัด 18.141147 ,
103.109280 
พร้อมบ่อพักและดินกลบต่อจากตัวเดิมที่ทำไว้ ขนาดท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง
1.0 เมตร ยาวรวมบ่อพัก 
27 เมตร
	167,700
	หมู่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ค่าก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบตัวยูมีฝาปิด 
ความยาว 224 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำกว้างไม่น้อย
กว่า 0.3 เมตร ลึกตามแบบกำหนด พิกัด 18.114405 , 103.080794
	473,300
	หมู่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 5
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด 
ซอยกุดบง 6 พิกัด 
18.091573 , 103.089491 ความยาว 140 
เมตร  ขนาดพื้นที่รับน้ำ  
กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	277,600
	หมู่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ 6
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด ซอยนางสุภาพ สมพันธ์ พิกัด 
18.089456 , 103.094766 ความยาว 153 เมตร
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.3 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	305,000
	หมู่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 8
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด 
พิกัด 18.113431 , 103.143673 ขนาดความยาว 248 เมตร 
ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
	570,000
	หมู่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 12
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ก่อสร้างทางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยูมีฝาปิด  พิกัด 18.113629 , 103.143757 ขนาดความยาว 123 เมตร ขนาดพื้นที่รับน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 
0.3 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร
	244,400
	หมู่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พื้นที่หมู่ 2
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ระหว่างพื้นที่บ้านใหม่-หนองกุ้งเหนือ หมู่ที่ 2 โดยติดตั้ง
เสาไฟฟ้า และพาดสายไฟฟ้า
หรือพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เส้นทางถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน บ้านใหม่ – 
บ้านหนองกุ้ง ระยะทาง300 เมตร
	100,000
	หมู่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ ระยะทางประมาณ 2,300 เมตร 
(หรือตามรายละเอียดการไฟฟ้าสำรวจประมาณการ) 
ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบก้านคู่ไม่น้อยกว่า 
25 จุด พร้อมติดตั้งจุดระบบปิด – เปิดอัตโนมัติ 
	360,000
	หมู่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง พื้นที่หมู่ 11
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับตามทางขนานทางหลวง 212 สองข้างทางและเดินเข้าถนนลาดยาง
สายนิคมดงบัง-บ้านใหม่ ฝั่งบ้านดงบัง ระยะทางประมาณ
 2,500 เมตร (หรือตามรายละเอียดการไฟฟ้าสำรวจประมาณการ) ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบก้านคู่ ไม่น้อยกว่า 25 จุด
	380,000
	หมู่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14.
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 13
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมพาดสายดับ ระยะทางประมาณ 1,600 เมตร (หรือตามรายละเอียดการไฟฟ้าสำรวจประมาณการ) ติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบก้านคู่ ไม่น้อยกว่า 25 จุด
	300,000
	หมู่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.


	โครงการย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านหนองกุ้งเหนือ
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	อุดหนุนการไฟฟ้า ในการย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านหนองกุ้งเหนือ จากตำแหน่งเดิมไปยังพื้นที่บริเวณถนน/เขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านหนองกุ้งเหนือ พร้อมระบบ 
	250,000
	หมู่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลาดยาง ,ถนน คสล. , ถนนลูกรัง ฯลฯ พื้นที่ตำบลกุดบง (งานซ่อมปกติ)
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	(1) ซ่อมแซมหลุมผิวลาดยาง (งานซ่อมบำรุงปกติ) 
(2) บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(งานซ่อมบำรุงปกติ) 
(3)  บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลกุดบง (กรณีซ่อมบำรุงฉุกเฉิน)  
(4)  ซ่อมแซมบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ลอกหรือขุดลอกทำความสะอาดทางระบายน้ำ 
	550,000
	ต.กุดบง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17.
	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ – บ้านโนนฤาษี (แผนงานเคหะและชุมชน)
	เสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 36 – 006 แยก ทล. 212 บ้านโนนสวรรค์ – บ้านโนนฤาษี หมู่ 8,9 ตำบลกุดบง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
	3,720,000
(งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ 8,9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต บ้านนิคมดงบัง – บ้านนาไม้เฮียว (แผนงานเคหะและชุมชน)
	เสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 36 – 005 แยก ทล. 212 บ้านนิคมดงบัง – บ้านนาไม้เฮียว หมู่ 11,7 ตำบลกุดบง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,6500 เมตร หนา 0.04 เมตร จำนวน 1 สาย
	4,741,000
(งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ 11,7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต บ้านหนองกุ้งเหนือ – บ้านใหม่ (แผนงานเคหะและชุมชน)
	เสริมผิวลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 36 – 002 แยก ทล. 212 บ้านหนองกุ้งเหนือ – บ้านใหม่ หมู่ 9,12 ตำบลกุดบง กว้าง 6 เมตร ยาว 3,356 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,868 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย
	7,693,000
(งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	หมู่ 9, 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน มุ่งสู่สังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมุ่งสู่ความเป็นสังคมที่พึงปรารถนา สังคมแห่งการ
พัฒนาและเรียนรู้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
(แผนงานสาธารณสุข)
	จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยาเคมี ทรายเคลือบสารเคมี  1 ครั้ง

	30,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
(แผนงานสาธารณสุข)
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยดำเนินการอบรมและประชุม 
	50,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากาก
(แผนงานสาธารณสุข)
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และการจัดทำหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยดำเนินการอบรมและประชุม   
	50,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อในคนและสัตว์ "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ"
(แผนงานสาธารณสุข)
	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด - โรคติดต่อในคนและสัตว์ "ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี" เพื่อป้องกันโรคระบาดแพร่กระจายไปสู่คนและสัตว์
	60,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
(แผนงานสาธารณสุข)
	อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
	280,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ ครอบครัวผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)
	ดูแล จัดหาที่พักอาศัย/
ซ่อมแซมที่พักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)
	จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลกุดบง
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
	สนับสนุนกองทุนพัฒนากลุ่มสตรีตำบลกุดบงและจัดกิจกรรมวันสตรีสากลโดยดำเนินการเพิ่มศักยภาพให้กองทุนพัฒนาสตรี และการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
	30,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และสาธารณูปโภค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(แผนงานการเกษตร)
	ออกสำรวจแหล่งน้ำ
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรพร้อมจัดทำทะเบียนควบคุมแหล่งน้ำ ระบบนิเวศทางน้ำ ในเขตตำบลกุดบง จำนวน 1 ครั้ง
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
(แผนงานการศึกษา)
	จัดหาอาหารเสริม (นม) 
- ศพด. 3 ศูนย์ 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน
	1,317,514
	ศพด./รร.สพฐ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบล กุดบง
(แผนงานการศึกษา)
	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1  ครั้ง เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
	40,000
	ต.กุดบง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการอุดหนุน เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การกีฬา สุขอนามัย กิจกรรมการศึกษา เด็กนักเรียน
(แผนงานการศึกษา)
	สนับสนุน อุดหนุน การดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการ การกีฬา สุขอนามัย กิจกรรมการศึกษา จำนวน 8 โรงเรียน
	50,000
	รร.สพฐ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(แผนงานการศึกษา)
	1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ศพด. 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน 

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
6. เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
	757,540
	ศพด.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน
(แผนงานการศึกษา)
	จัดหาอาหารกลางวัน เด็ก 
- โรงเรียน สพฐ. 8 โรงเรียน

	2,200,000
	รร.สพฐ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	โครงการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพท้องถิ่น)
(แผนงานงบกลาง)
	สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตำบลกุดบงในกิจกรรมการบริการด้านสาธารณสุข

	150,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	โครงการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
(แผนงานงบกลาง)
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้
กับผู้สูงอายุ 

	11,698,800
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	โครงการสงเคราะห์ ผู้พิการ
(แผนงานงบกลาง)
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 

	2,284,800
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์
(แผนงานงบกลาง)
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 

	72,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	19.
	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย
(แผนงานการศึกษา)
	จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าของขวัญ 
ค่าสถานที่ ค่าพิธีกร และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น
	15,000
	ศพด.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีความน่าอยู่
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     -  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมุ่งสู่ความเป็นสังคมที่พึงปรารถนา สังคมแห่งการ
                                           พัฒนาและเรียนรู้
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานกู้ภัย/กู้ชีพ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
	สนับสนุนการปฏิบัติงาน พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต
  
	10,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรม ฝึกทบทวน สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร. อบต.กุดบง
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
	จัดฝึกอบรม/ทบทวน/จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสมาชิก อปพร. 1 ครั้ง ผู้เข้าฝึกอบรม 40 คน

	60,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการป้องกันภัยประจำปี
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
	อบรมให้ความรู้วินัยจราจร จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ จัดตั้งด่าน/ศูนย์ให้คำแนะนำ จัดชุดเฝ้าระวังภัย ติดตั้งสัญญาณ/ป้ายเตือนทางโค้ง ทางแยก ฯลฯ
	60,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผชิญภัย
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
	จัดอบรม/ซักซ้อม/จัดหาอุปกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง  
	50,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการจัดเวที ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในกิจการตามอำนาจหน้าที่
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
	จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา แผนชุมชน นำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนตำบล 
	50,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจท้องถิ่น
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่น บทบาทภารกิจ ผังเมือง ผังชุมชน ร่วมกับประชาชนในการวางหรือจัดทำผังเมือง ผังชุมชน จำนวน 1 ครั้ง
	30,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการท้องถิ่นไทย ใสสะอาด
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
	- จัดทำวารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. กุดบง (กุดบงเกมส์)
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง

	200,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
(แผนบริหารงานทั่วไป)
	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพนพิสัยในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโพนพิสัย

	25,000
	อำเภอโพนพิสัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ด้อยโอกาส
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)
	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง

	15,000
	จังหวัดหนองคาย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
	อุดหนุนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง
	50,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
(แผนงานบริหารทั่วไป)
	ฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารพนักงาน 

อบต.กุดบง จำนวน 1 ครั้ง
	100,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ปรับปรุงอาคารกองช่าง 
จำนวน 1 หลัง โดย
    1.  รื้อถอนกระจกใสเดิมและติดตั้งกระจกรอบนอกอาคารสีชา 
เพื่อลดแสงประหยัดพลังงาน 
จำนวน 1 หลัง 
    2.  รื้อถอนฝ้าเพดานภายใน 
(ทีบาร์) เดิม และติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดพร้อมทาสีฝ้า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร
	60,000
	สำนักงาน อบต.กุดบง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านหนองกุ้งเหนือ 
หมู่ 2
(แผนงานเกษตร)
	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุ้งเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้งเหนือ ตำบลกุดบง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จำนวน 1 แห่ง
	1,831,000
(งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกุ้งเหนือ หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยวและนันทนาการ
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     -  เพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ตามศักยภาพและทรัพยากรที่มี โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิง
                                               วัฒนธรรมและธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี พื้นที่ตำบล
กุดบง
(แผนงานบริหารทั่วไป)
	ดำเนินการ จ้างเหมา  จ้างจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสารเครื่องเขียน  แบบพิมพ์  เช่าทรัพย์สินในโครงการ  ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตามความจำเป็นในโครงการ
	180,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(แผนงานการศึกษา)
	จัดกิจกรรมการกีฬาเด็กเล็ก 1 ครั้ง
	20,000
	ศพด.
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   -  เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สภาพทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลพิษ และการถูกทำลาย
                                         อันจะเกิดขึ้นในอนาคต
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ จำนวน 1 ครั้ง
	120,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ อบต.กุดบง
(แผนงานเคหะและชุมชน)
	ปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ จำนวน 1.5 ไร่ โดยขุดบ่อปูผ้ายาง ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร
	397,122
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนที่สาธารณะพื้นที่ตำบลกุดบง
(แผนงานการเกษตร)
	ดำเนินการจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์ 
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(แผนงานการเกษตร)
	จัดกิจกรรมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น จำนวน 20 ชนิด รวม 500 ต้น
	40,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร พื้นที่ หมู่ 7
(แผนงานการเกษตร)
	ก่อสร้างฝานน้ำล้น พิกัด 
18.080316 , 103.133896 
โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น
คสล. ขนาด 1.50x1.80x7.00เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 จุด
	334,000
	หมู่ 7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสังคมสงบสุข 
     วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    -  เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน ต่อกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และ
        



     ส่งเสริมกิจกรรมให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ (บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕63
	พ.ศ.  ๒๕64

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนการจัดงาน พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุนทรธรรมธาดา
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
	สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 1 ครั้ง
	10,000
	อำเภอโพนพิสัย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
	ส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จำนวน 1 ครั้ง
	20,000
	ต.กุดบง
	สำนักปลัด
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